*Проект*

****

**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**від … …………… 2017 р. № …**

**Про внесення змін до плану заходів**

**щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України**

Внести зміни до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1079-р, виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В.ГРОЙСМАН

|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від … …………… 2017 р. № …** |

**ПЛАН**

**заходів щодо реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі України**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| Першочергові заходи | | | |
| 1. | Земельна реформа. Продовження дерегуляції дозвільної системи | . | Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політки та ядерної безпеки  Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР  Мінагрополітики  Держгеокадастр |
| 2. | Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі” (реєстраційний номер 3096д) | IV квартал 2017 р. | Міненерговугілля  Мінприроди  Мінекономрозвитку  ДРС |
| 3. | Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" (реєстраційний номер 6229) | IV квартал 2017 р. | Міненерговугілля  Мінекономрозвитку  Мінприроди  Мінфін |
| 4. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615, Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594, Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 423, Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374, у частині вдосконалення порядку та плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами відповідно до положень Директиви 94/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу "Про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів" від 30 травня 1994 року з метою забезпечення відкритості, прозорості, скасування пільгового режиму, прозорого підходу до визначення початкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами, забезпечення доступу до геологічної інформації та її централізованого обліку | IV квартал 2017 р. | Мінприроди  Держгеонадра  Міненерговугілля  Мінекономрозвитку  Мінфін |
| 5. | Затвердження Постанови КМУ «Про реалізацію пілотного проекту із запровадження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» | IV квартал 2017 р. | Мінприроди  Держгеонадра |
| 6. | Затвердження справедливих конкурентних тарифів на вхід і вихід до/з ГТС | ІІ квартал 2018 р. | НКРЕКП  Міненерговугілля  НАК Нафтогаз України  ПАТ Укртрансгаз |
| 7. | Затвердження Технічного регламенту щодо вимог до природного газу | ІV квартал 2018 р. | Міненерговугілля  ПАТ Укртрансгаз |
| 8. | Внесення змін до Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 року № 865, з метою скасування обов’язку преоцінки запасів кожні 5 років | І квартал 2018 р. | Мінприроди  Держгеонадра |
| 9. | Встановлення розміру страхового запасу на 2018 р. в порядку, передбаченому Законом України «Про ринок природного газу» | IVквартал 2017 р. | Міненерговугілля |
| 5. | Супроводження у Верховній Раді України проектів законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення їх у відповідність із Законом України “Про ринок природного газу”)” (реєстраційний номер 4868, 5289) | IV квартал 2017 р. | Міненерговугілля  НКРЕКП (за згодою)  Мінекономрозвитку |
| Базові заходи | | | |
| 6. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України з подальшим поданням на розгляд Верховної Ради України проекту Кодексу України про надра (нова редакція), який забезпечить кодифікацію положень Законів України "Про нафту і газ", "Про газ (метан) вугільних родовищ", "Про державну геологічну службу України", "Про угоди про розподіл продукції", Гірничого закону України, і передбачатиме:  - включення права користування надрами до особливого майнового права, з відповідними наслідками цивільно-правового регулювання,  - порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами на прозорих конкурсних засадах,  - обмежений термін на виконання програм геологорозвідувальних робіт та геологічного вивчення, припинення права на користування надрами у випадках невиконання програм,  - збалансований набір повноважень органів місцевого самоврядування через надання права надання спеціальних дозволів на користування надрами місцевого значення та скасування вимоги погодження спеціальних дозволів на користування надрами загальнодержавного значення,  - спрощення дозвільної документації (зокрема, скасування вимоги щодо оформлення гірничого відводу для нафтогазовидобутку), уникнення дублювання у дозвільних документах,  - вдосконалення системи контролю за надрокористуванням та покарань на допущені недоліки в роботі | I квартал 2018 р. | Мінприроди  Держгеонадра  Міненерговугілля  Мінекономрозвитку |
| 7. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1075 | ІІ квартал 2018 р. | Мінприроди  Держгеонадра  Міненерговугілля  Мінекономрозвитку  Мінфін |
| 8. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо порядку розкриття інформації суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, та порядку розгляду центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, справ про порушення законодавства про розкриття інформації у видобувних галузях, а також форм звітності (після прийняття законів "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)" та "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях") | ІІ квартал 2018 р. | Міненерговугілля  Мінфін  ДФС  Держстат |
| 9. | Опрацювання питання створення програмного середовища для електронного подання звітності субʼєктами розкриття інформації у видобувних галузях, а також публікації отриманих даних у форматі відкритих даних | ІІ квартал 2018 р. | Міненерговугілля  Державне агентство з питань електронного урядування Мінфін  ДФС |
| 10. | Розроблення та внесення до Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення процедур отримання земельних ділянок для цілей надрокористування | ІІI квартал 2018 р. | Мінприроди  Держгеонадра |
| 11. |  |  |  |
| 12. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України з подальшим поданням на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку витрат на розвідку запасів корисних копалин, а також обліку податкових зобов’язань з внесення рентної плати за користування надрами перед бюджетами органів місцевого самоврядування, з подальшим коригуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", затвердженого наказом Мінфіну від 26.08.2008 р. № 1090 | ІІ квартал 2018 р. | Мінфін  ДФС |
| 13. | Опрацювання питання більшої операційної та управлінської автономії ПАТ "Укргазвидобування" в структурі групи ПАТ "НАК "Нафтогаз України" з метою ефективної та прозорої реалізації газу при подальшій лібералізації ринку, у тому числі через встановлення основних корпоративних функцій, вдосконалення стандартів корпоративного управління, ініціювання технічного та комерційного аналізу виробничих активів з метою реструктуризації, поступове впровадження програми вивільнення газу (gas release program) з прозорої реалізації видобутого ресурсу на біржах | І квартал 2018 р. | Міненерговугілля,  Мінекономрозвитку,  ПАТ "Укргазвидобування" (за згодою)  НАК "Нафтогаз України" (за згодою) |
| Стратегічні заходи | | | |
| 14. | Розробка, у відповідності до рекомендацій звіту Асоціації геологічних служб Європи, плану реалізації структурно-функціональної реформи центральних органів виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політики у геологічного вивчення та раціонального використання надр, що має включати:  - реформу Держгеонадр з вилученням функції ліцензування, інших необовʼязкових функцій та повноважень, та перетворення на повноцінну Державну геологічну службу як науково-дослідної установи, відповідальної за геологічне вивчення та збереження надр, з відповідними інформаційно-науковими й аналітичними функціями,  - створення центрального органу виконавчої влади (Державна служба надрокористування) або визначення структурного підрозділу Мінприроди як спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, відповідального за дозвільну (надання спеціальних дозволів на користування надрами) та регуляторну діяльність,  - ліквідацію структурних підрозділів Держгеонадр із зайвими дозвільними функціями (зокрема, Державної комісії по запасах корисних копалин), при одночасній передачі функцій експертизи та оцінки запасів корисних копалин Державній геологічній службі,  - реструктуризацію державних регіональних геологічних підприємств, що входять до сфери управління Держгеонадр, зокрема виділення активів з геологічного вивчення і проведення досліджень та створення на їх базі філій Державної геологічної служби, передача підприємств (активи з пошуку і розвідки родовищ корисних копалин, видобутку, переробки, реалізації корисних копалин та продуктів їх переробки, експлуатації родовищ), зокрема ДП "Бурштин України" та НАК "Надра України", у сферу управління Мінекономрозвитку або Фонду держмайна | ІІ квартал 2018 р. | Мінприроди  Держгеонадр  Мінфін  Мінюст |
| 15. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України з подальшим поданням на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до низки законодавчих актів щодо скасування погоджень для буріння та облаштування нафтогазових свердловин, консолідації функцій різних контролюючих та дозвільних органів за принципом "єдиного вікна" та опрацювання питання запровадження єдиного правоустановчого документу на користування надрами, що поєднає екологічні, санітарні, дозвільні, інженерні та інші права | ІІІ квартал 2018 р. | Мінекономрозвитку  Офіс ефективного регулювання (за згодою)  ДРС  Мінприроди |
| 16. | Опрацювання питання створення на базі ДНВП "Геоінформ України" центру з опрацювання та оцифрування геологічних інформаційних ресурсів, забезпечити фінансування (у тому числі залучення коштів міжнародної технічної допомоги) для реалізації відповідних проектів | ІІ квартал 2018 р. | Мінприроди  Держгеонадра  Мінфін |
| 17. | Опрацювання питання розвитку єдиної інформаційної системи користування надрами та створення спеціального порталу про природні ресурси України для публікації відповідних баз даних, інформації для інвесторів | ІІ квартал 2018 р. | Мінприроди  Держгеонадра |
| 18. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України з подальшим поданням на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо вдосконалення режиму розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів (щодо усунення можливостей для підприємств не вказувати бенефіціарів, щодо посилення відповідальності, щодо зниження порогу участі в капіталі, щодо поширення вимог розкриття бенефіціарів при укладенні угод про розподіл продукції) та опрацювання питання про функціональне вдосконалення роботи Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | ІІ квартал 2018 р. | Мінюст |
|  |  |  |  |